Poziv na dostavu ponuda

Prilog 6.

Evidencijski broj nabave: 43-2026

Opis poslova – Grupa 2

Koordinator zaštite na radu (Koordinator II)

1. PREDMET NABAVE

Predmet nabave je pružanje usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (Koordinator II) na projektu energetske obnove zgrade gradske uprave u Dugoj Resi.

Koordinator zaštite na radu obavlja poslove u skladu s:

•    Zakonom o zaštiti na radu

•    propisima o sigurnosti na gradilištu

•    pravilima struke

•    organizacijom gradilišta u konkretnom projektu

2. OPIS PROJEKTA

Projekt obuhvaća energetsku obnovu zgrade javne namjene koja uključuje:

•    radove na ovojnici zgrade

•    zamjenu stolarije

•    radove na krovu

•    radove na sustavu grijanja

•    elektro i strojarske instalacije

•    ugradnju fotonaponskog sustava

Radovi se izvode u objektu koji je djelomično u funkciji, uz prisutnost korisnika prostora.

3. ORGANIZACIJA PROVEDBE (KLJUČNO ZA ZAŠTITU NA RADU)

Projekt se provodi fazno:

FAZA 1 – do 31.08.2026.

•    intenzivni radovi

•    paralelno izvođenje više aktivnosti

•    rad u uvjetima ograničenog pristupa

FAZA 2 – nastavak radova

•    dovršetak preostalih radova

Koordinator mora posebno uzeti u obzir:

•    rad u funkcionalnoj zgradi

•    prisutnost trećih osoba

•    paralelno izvođenje radova

4. OPSEG POSLOVA KOORDINATORA II

Koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova obvezan je:

4.1. Koordinacija zaštite na radu

•    koordinirati primjenu načela zaštite na radu pri izvođenju radova

•    sudjelovati u organizaciji faza rada

•    usklađivati rokove izvođenja s aspekta sigurnosti

4.2. Koordinacija sudionika na gradilištu

•    koordinirati aktivnosti svih izvođača

•    osigurati da svi sudionici primjenjuju propise zaštite na radu

•    usklađivati radove koji se izvode istovremeno ili u slijedu

4.3. Plan izvođenja radova – aspekt sigurnosti

•    sudjelovati u usklađivanju plana izvođenja radova

•    poticati izmjene plana kada je to potrebno radi sigurnosti

•    pratiti provedbu plana s aspekta zaštite na radu

4.4. Organizacija suradnje

•    organizirati suradnju između izvođača

•    osigurati razmjenu informacija

•    sprječavati konflikte u izvođenju radova

4.5. Kontrola sigurnosti na gradilištu

•    provjeravati primjenu mjera zaštite na radu

•    kontrolirati sigurnost radnih postupaka

•    nadzirati provođenje sigurnosnih procedura

4.6. Kontrola pristupa gradilištu

•    osigurati da pristup imaju samo ovlaštene osobe

•    kontrolirati zone rada i sigurnosne koridore

5. POSEBNI UVJETI NA GRADILIŠTU

Koordinator mora uzeti u obzir:

•    rad u zgradi u kojoj se nalaze korisnici

•    ograničeno iseljenje prostora

•    potrebu odvajanja radnih i sigurnih zona

•    izvođenje radova u fazama

6. POSEBNE OBVEZE

Koordinator je dužan:

•    usklađivati izvođenje radova s ciljem sigurnog paralelnog rada

•    pratiti utjecaj ubrzane dinamike na sigurnost

•    predlagati mjere za sigurno ubrzanje radova

7. MJERE ZAŠTITE NA RADU

Koordinator mora osigurati:

•    urednost i sigurnost gradilišta

•    pravilno skladištenje materijala

•    sigurno kretanje radnika i trećih osoba

•    sigurno rukovanje opremom

•    redovite preglede instalacija i opreme

•    pravilno odlaganje otpada

8. SURADNJA S NADZOROM I INVESTITOROM

Koordinator je dužan:

•    surađivati sa stručnim nadzorom

•    sudjelovati na koordinacijskim sastancima

•    izvještavati investitora o rizicima

9. IZVJEŠTAVANJE

Koordinator mora:

•    redovito izvještavati o stanju sigurnosti

•    odmah prijaviti rizike

•    predlagati mjere poboljšanja

10. ODGOVORNOST

Koordinator odgovara za:

•    koordinaciju zaštite na radu

•    pravovremeno upozoravanje na rizike

•    usklađenost izvođenja s propisima

11. TRAJANJE USLUGE

•    od uvođenja izvođača u posao

•    do završetka svih radova

12. STRUČNA SPOSOBNOST

Ponuditelj mora osigurati:

•    ovlaštenog koordinatora zaštite na radu

•    iskustvo na gradilištima

•    poznavanje propisa zaštite na radu